## Slide 1: SparkAPI产品计划
用人类智慧为机器赋能
建立人工智能数据“知识库”

## Slide 2: 项目目标
1. 建立智能(包含数据预标注和用户分析推送系统)的数据结构化平台，集合群众的力量，高效率、低成本地为人工智能企业提供高质量的数据结构化标注服务。
2. 建立为机器学习提供资源的“AI知识库”，任何企业、组织、个人都可以通过SparkAPI获取数据和标注服务用于训练自己的模型。

## Slide 3: 产品规划
1. 粒微标局(ToC)：开放性、智能化的数据标注众包任务平台，任何组织或个人都可以注册并为深度学习提供数据服务，赚取一定金钱的同时实现人工智能时代的个人价值。
产品核心：依托人力资源筛选、任务分解、数据预处理、智能化众包质量监测 以及 基于深度学习的用户行为统计和任务质量预测推荐系统，提升数据标注的质量和效率。
2. SparkAPI(ToB)：为人工智能企业提供开放的数据结构化人力服务API，直接对接其神经网络，形成人机共存的混合智能系统，帮助企业实现人在环的渐进迭代型人工智能。
产品核心：依托粒微标局的高质量数据标注输出，形成一个全自动化的 人+机器 的人工智能生态系统。

## Slide 4: 第一阶段：初涉江湖——商业模式验证
粒微标局 v0.1
用户管理
登陆注册
用户名密码
成就系统
金钱结算
支付宝提现
技能等级
任务系统
任务分发
测试任务
实际任务
标注工具
图像标注
画框
标点
分类
OCR转写
语音标注
语音转写
语音采集
营销系统
QQ群招募

## Slide 5
粒微标局v0.1概述：
分为三个子模块：用户管理、任务系统、营销系统
用户管理：采用邀请注册制，提供用户名密码登陆方式；提供基础的资金查看、提现功能；提供基础的用户技能熟练度机制。
任务系统：根据项目，分发测试任务和实际任务。用户做测试任务可以获得对应技能的熟练度，熟练度达到一定程度后，才能做实际任务赚钱；标注工具提供：图像画框、标点、分类、OCR转写、语音转写等。
营销系统：采用QQ群招募方式，邀请兼职人员，由内部人员做陪训和筛选。
第一阶段：初涉江湖——商业模式验证

## Slide 6: 第一阶段：初涉江湖——商业模式验证
SparkAPI v0.1
官网
业务分类
Demo展示
工具展示
发布流程
优势介绍
服务入口
项目发布
联系业务人员

## Slide 7: 第一阶段：初涉江湖——商业模式验证
SparkAPI产品在第一阶段，只提供官网业务介绍和联络接口。
客户可以联络我们的业务人员，定制业务流程和标注工具(标注工具可选)。
客户提供数据包（只需要数据链接即可，也可以帮客户在我们自己的服务器上托管数据包），由我们的技术支持负责部署任务到标局平台。

## Slide 8: 第一阶段：初涉江湖——商业模式验证
目标：
验证商业模式可行性；
获取初始标师用户；
获取初始服务对象（了解需求和市场为主）
收费标准(客户价格，标注员佣金)，利润预估。
周期：一个月

## Slide 9: 第二阶段：镖局开张——承接业务，开放标师招募
此阶段主要完善SparkAPI对接客户的系统，承接企业客户业务，实现客户项目发布的自动化。
完善粒微标局平台的业务流程和用户体验，开放注册，吸引更多在线标师。

## Slide 10: 第二阶段：镖局开张——承接业务，开放标师招募
SparkAPI v1.0 产品迭代

## Slide 11: 第二阶段：镖局开张——承接业务，开放标师招募
SparkAPI v1.0
官网首页
项目发布
SparkAPI
用户管理
进度监控与交付
SparkAPI v1.0整体模块划分：
在官网基础上，扩展项目发布入口、项目进度监控与交付、SparkAPI对接系统、客户用户管理模块

## Slide 12: 第二阶段：镖局开张——承接业务，开放标师招募
项目发布模块
概况
项目名称
项目描述
任务模板(提供工具预览)
图像标注
画框
标点
描线
多边形
图像分割
图像分类
语音标注
语音转写
语音采集
语言标注
语法分割
数据上传
提供csv模板
上传数据预览
项目描述
标注要求
注意事项
正确/错误示例
质量保证
流程介绍
测试任务
标师测评
重复错误淘汰
创建测试任务
发布
标注任务单价
审核任务单价
审核次数设置
项目发布模块：
Step-by-Step引导客户发布任务，流程如下：
填写项目概况选择任务模板任务数据上传填写项目描述及要求质量保证流程发布

## Slide 13: 第二阶段：镖局开张——承接业务，开放标师招募
项目监控与交付
总览面板
图表统计
任务统计
数据流向
任务标师及标注结果
抽样审核
结果审查
正确
付费下载
错误
返回重做
项目监控与交付模块：
为客户提供项目监控的dashboard和交付接口。
在任务统计中，显示数据流向和每条任务的标师信息及标注结果，客户可以进行抽样检查。
客户审核正确，确认可以交付，即可下载并根据交付数量扣费，对于错误的任务，返回粒微标局平台重做。

## Slide 14: 第二阶段：镖局开张——承接业务，开放标师招募
SparkAPI（产品核心）
部署教程
接口文档
接口key申请
调用统计
Java SDK
Python SDK
Node.js SDK
部署文档
开源SDK
.NET SDK
神经网络集成方案
SparkAPI模块：
为客户提供发布任务、接收标注结果和任务统计的应用程序编程接口，客户可根据自身需求自己定制业务流程；
为用户提供开源方案，使SparkAPI集成到客户神经网络模型，实现 人+机器 的混合人工智能系统，帮助用户不断迭代升级其算法模型。

## Slide 15: 第二阶段：镖局开张——承接业务，开放标师招募
客户用户管理模块
子账号及权限管理
资金结算
即付即用
充值形式
建立子账号
权限分配
设置资金上限
充值提醒
客户用户管理模块：
提供子账号及权限分配功能，客户可以为员工分配不同权限，如：任务发布、任务审核、任务统计等；
资金结算可以采用 即付即用 和 充值 两种方式，客户可以灵活控制标注成本。

## Slide 16: 第二阶段：镖局开张——承接业务，开放标师招募
SparkAPI v1.0 业务架构总览
官网首页
项目发布
概况
项目名称
项目描述
任务模板(提供工具预览)
图像标注
画框
标点
描线
多边形
图像分割
图像分类
语音标注
语音转写
语音采集
语言标注
语法分割
数据上传
提供csv模板
上传数据预览
项目描述
标注要求
注意事项
正确/错误示例
质量保证
流程介绍
测试任务
标师测评
重复错误淘汰
创建测试任务
发布
标注任务单价
审核任务单价
审核次数设置
项目监控与交付
总览面板
图表统计
任务统计
数据流向
任务标师及标注结果
抽样审核
结果审查
正确
付费下载
错误
返回重做
SparkAPI
用户管理
子账号管理
资金结算
即付即用
充值
部署教程
部署文档
开源SDK
Java SDK
Python SDK
Node.js SDK
.NET SDK
神经网络集成方案
接口文档
接口key申请
调用统计

## Slide 17: 第二阶段：镖局开张——承接业务，开放标师招募
粒微标局 v1.0 产品迭代

## Slide 18: 第二阶段：镖局开张——承接业务，开放标师招募
用户管理
登陆注册
用户名密码
微信登陆
手机验证码
用户面板
任务统计
个人信息
过往任务记录
成就系统
金钱结算
支付宝提现
微信提现
技能等级
验证码机制
用户管理
登陆注册
用户名密码
成就系统
金钱结算
支付宝提现
技能等级
标师用户管理模块更新内容：
登陆注册方式添加微信扫码、手机验证码、反机器人验证码机制；
添加用户面板，用户可以修改个人信息、查看过往任务统计；
资金提现方式添加微信提现功能。

## Slide 19: 第二阶段：镖局开张——承接业务，开放标师招募
标注工具
图像标注
画框
标点
分类
OCR转写
多边形
图像分割
场景描述
语音标注
语音转写
语音采集
方言采集
方言转写
语言标注
语法分割
标注工具
图像标注
画框
标点
分类
OCR转写
语音标注
语音转写
语音采集
任务系统中，主要更新和完善标注工具：
图像标注添加多边形、图像分割(superpixel)、图片场景描述等；
语音标注添加方言转写和方言采集任务入口；
添加自然语言标注。

## Slide 20: 第二阶段：镖局开张——承接业务，开放标师招募
手机APP
覆盖任务类型
数据采集任务
标注任务审核
分类任务
转写任务
新任务消息推送
社交网络分享
分享收益和等级提升
邀请用户得奖励
新增手机APP：
主要覆盖任务类型：数据采集、标注审核、信息分类、语音和OCR转写等；
提供新任务推送功能；
提供社交网络分享，可以分享高收益任务、炫耀收益和等级、邀请新用户注册等。

## Slide 21: 第二阶段：镖局开张——承接业务，开放标师招募
营销系统
QQ群招募
微信公众号
社区论坛
新任务推送
数据标注教程
AI科普文章
任务讨论
问答
AI科普文章
数据标注教程
核心镖师收徒
营销系统
QQ群招募
营销系统升级：
保留QQ群沟通方式，前期招募的人员，经过筛选后，可以收徒；
添加粒微标局微信公众号，提供数据标注教程、新任务推送、AI科普等功能；
添加粒微标局社区论坛，除提供公众号类似功能外，提供标注问答。

## Slide 22: 第二阶段：镖局开张——承接业务，开放标师招募
粒微标局 v1.0 业务架构总览
用户管理
登陆注册
用户名密码
微信登陆
手机验证码
用户面板
任务统计
个人信息
过往任务记录
成就系统
金钱结算
支付宝提现
微信提现
技能等级
任务系统
任务分发
测试任务
实际任务
标注工具
图像标注
画框
标点
分类
OCR转写
多边形
图像分割
场景描述
语音标注
语音转写
语音采集
方言采集
方言转写
语言标注
语法分割
手机APP
任务类型
数据采集任务
标注任务审核
分类任务
转写任务
营销系统
QQ群招募
核心镖师收徒
微信公众号
新任务推送
数据标注教程
AI科普文章
社区论坛
数据标注教程
任务讨论
问答
AI科普文章
音频采集
照片采集
红色背景为新增模块

## Slide 23: 第二阶段：镖局开张——承接业务，开放标师招募
目标：
完善标局平台，开放标师注册；
正式承接企业客户业务；
周期：产品研发——三个月

## Slide 24: 第二阶段：镖局开张——承接业务，开放标师招募
问题：
此阶段业务方面的预期是什么？
多少客户+线上用户？
多少营收、利润？

## Slide 25: 第三阶段：扬名江湖——标局平台的推广与智能化
几种情况：
  业务量足够大
    粒微标局：提升用户收入、责任感、成就感；增加任务趣味性，提升用户活跃度；
    SparkAPI：标师评级、项目发布时限制标师级别。
  业务量无法支撑平台级的用户量
    寻找传统的且需要产业升级的企业，提供咨询+数据服务？
  业务变种：
    1. 任务数据敏感，不宜放在开放平台上做；
    2. 专业性数据标注，如：医疗、金融、工业、法律等；

## Slide 26: 第三阶段：扬名江湖——标局平台的推广与智能化
此阶段主要完善粒微标局的用户体验，提升标注质量，数据标注的人工智能化
尝试采集人工智能的需求数据(自动驾驶、人脸标注、语音、语言、翻译句子对等)，并自行标注，建立“AI知识库”
主要思考：如何提高标注质量？增加标师用户粘性？提升责任感？

## Slide 27: 第三阶段：扬名江湖——标局平台的推广与智能化
SparkAPI v2.0 业务架构总览
官网首页
项目发布
概况
项目名称
项目描述
任务模板(提供工具预览)
图像标注
画框
标点
描线
多边形
图像分割
图像分类
语音标注
语音转写
语音采集
语言标注
语法分割
数据上传
提供csv模板
上传数据预览
项目描述
标注要求
注意事项
正确/错误示例
质量保证
流程介绍
测试任务
标师测评
重复错误淘汰
创建测试任务
发布
标注任务单价
审核任务单价
审核次数设置
项目监控与交付
总览面板
图表统计
任务统计
数据流向
任务标师及标注结果
抽样审核
结果审查
正确
付费下载
错误
返回重做
SparkAPI
用户管理
子账号管理
资金结算
即付即用
充值
部署教程
部署文档
开源SDK
Java SDK
Python SDK
Node.js SDK
.NET SDK
神经网络集成方案
接口文档
接口key申请
调用统计
设置项目等级
选择标师等级限制
标师评分

## Slide 28: 第二阶段：镖局开张——承接业务，开放标师招募
粒微标局 v1.0 业务架构总览
用户管理
登陆注册
用户名密码
微信登陆
手机验证码
用户面板
任务统计
个人信息
过往任务记录
成就系统
金钱结算
支付宝提现
微信提现
技能等级
任务系统
任务分发
测试任务
实际任务
标注工具
图像标注
画框
标点
分类
OCR转写
多边形
图像分割
场景描述
语音标注
语音转写
语音采集
方言采集
方言转写
语言标注
语法分割
手机APP
任务类型
数据采集任务
标注任务审核
分类任务
转写任务
营销系统
QQ群招募
核心镖师收徒
微信公众号
新任务推送
数据标注教程
AI科普文章
社区论坛
数据标注教程
任务讨论
问答
AI科普文章
音频采集
照片采集
在线办公室
红色背景为新增模块